## Slide 1: ミーティング0418
明治大学 大塚 雄太

## Slide 2: ２入力ギルバートセル回路図
ギルバートセル | 値
 | 1 V
 | 0.8 V
, | 重み(-0.1~0.1 V)
 | 0.6 V
, | 入力(-0.1~0.1 V)
 | 0.45 V
ギルバートセル | 値
 | 1 V
 | 0.8 V
 | 重み(-0.1~0.1 V)
 | 0.6 V
 | 入力(-0.1~0.1 V)
 | 0.45 V
バッファ | 値
 | 0.45 V
バッファ | 値
 | 0.45 V
TSMC65n

## Slide 3: チップ図
G
G
S
S
G
P
G
P
G
P
P
G
P
P
G
G
S
S
G
P
S
G
G
S
G
P
0.85 mm×1.3 mmくらい
東,西：GSGSG針,ACP Dual Probe, 100 umピッチ
北：Multi-G, 100umピッチ
南：DC9本針, 100 umピッチ
DC電源 | , , , ,
SG/AWG | ,
オシロ | ,
DC電源 | 
SG/AWG | 
オシロ | 

## Slide 4: 田野井さんより
・TOに向けての資料の作成
・スケジュール案
・フロアプランの作成
・基板実装（パッケージ）を考えた測定系の作成

## Slide 5
7/3
8/5
（代理店締め切り
要確認）
7/10
7/17
7/24
8/1
6/5
6/12
6/19
6/26
5/1
5/8
5/15
5/22
ダミー生成＆DRC：5H
ダミー後DRCの確認＆修正＝１ｄ
TO作業: M大＆NICTの共同作業
FTP: ３Hｘ２
MTフォーム＆ウエーバー・レポート＝0.5d
x2回
最短４日
→5日とする
最終TO作業(5d)
dryrun
TO
仮TO作業(5d)
7/30
TO作業練習
問い合わせ含む（NICT)
統合作業5d
DRC含む（NICT)
修正は各設計者
（共同作業）
7/19
チップレイアウト、DRC、LVS
ブロックレイアウト DRC,LVS
セルレイアウト DRC,LVS
ブロックCRシミュレーション＆修正
チップCRシミュレーション、修正、DRC、LVS
６５nm線表案
4月中に回路＆フロアプランがfixしていること（w/Lは後で調整）
回路＆フロアプラン
0418
NICT, Tanoi
田野井さんの資料より

## Slide 6: 予定表
フロアプランを優先的に

## Slide 7: コモンセントロイド配置について
コモンセントロイド配置を考慮した
ギルバートセル
Pcell
重心
W/2
配線のクロス(帯域に影響)
Pcellを崩さないとあまり効果がないかも(やらないよりはいい？)
配線が大変
速度か精度か

## Slide 8: NMOS単体でのレイアウト
・ODとは→拡散領域
・配線の仕方
・縦横のメタルを分ける
・フロアプラン(PADからの配線)

## Slide 9: 次回(4/25)
フロアプランの構想
測定系の構成
DRCの確認